	[image: image1.png]


    广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）

	[image: image2.png]


            GUANGDONG  CHENGANXIN  CERTIFIED  PUBLIC  ACCOUNTANTS  LLP                             


雷州市公路事务中心

2024年雷州市客路镇X827线北水桥危桥改建工程项目支出绩效自评核查报告

核查单位： 雷州市公路事务中心
委托单位： 雷州市财政局
评价机构（公章）：广东诚安信会计师事务所（普通特殊合伙）
评价年度：2024年度
评价报告日期：2025年12月31日
目录

4

一、 基本情况

4

（一）项目背景

4

（二） 项目立项依据

4

（三） 项目绩效目标

5

（四） 项目资金来源及使用情况

5

（五） 项目实施情况

5

二、 绩效评价概述

5

（一）评价目的

6

（二）评价设计与实施

7

（三）绩效评价指标体系和评分标准方法

8

三、评价结论与绩效分析

8

（一）总体结论

9

（二）项目绩效分析

14

四、项目主要绩效

14

（一）组织领导有力，保障项目推进

14

（二）资金管理规范，使用效益高效

14

（三）建设管控严格，工程质量过硬

14

（四）沟通协调到位，问题解决及时

15

五、存在问题或不足

15

六、 相关建议

15

（一）加强宣传沟通，消除群众疑虑

15

（二）建立长效沟通机制，倾听群众诉求

15

（三）总结经验做法，推广应用实践

16

七、相关附件


 
	
	
		

	
	广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）

	
	GUANGDONG  CHENGANXIN  CERTIFIED  PUBLIC  ACCOUNTANTS  LLP


诚信审咨〔2026〕0052号
 2024年度雷州市客路镇X827线北水桥危桥改建工程

项目支出绩效自评核查报告

雷州市财政局： 

  为全面推进预算绩效管理工作，树立预算单位的绩效观念，提高财政资金使用效益，受贵局委托，本事务所本着客观、公平、公正的原则，按照雷州市财政局《雷州市财政局关于开展2025年雷州市财政资金绩效自评工作的通知》（雷财绩〔2025〕3号）有关通知要求，对2024雷州市客路镇X827线北水桥危桥改建工程项目支出绩效自评报告及相关佐证材料实施书面核查，以判断其自评结论是否客观、数据是否可靠、问题是否充分披露，并提出改进建议，供财政部门、主管部门及被评价单位参考，形成本自评核查报告。报告内容具体如下：

基本情况

（一）项目背景

因汛期河床水位暴涨、水流湍急，雷州市客路镇 X827 线北水桥原本埋置深度有限的桥墩扩大基础在水流冲刷作用下出现局部掏空，基础下沉倾斜，导致桥墩整体失去稳定，进而引发梁体、桥面铺装及防撞护栏坍塌和结构破损。为保障民众出行安全，经市委、市政府同意，决定对该桥拆除重建。

项目立项依据

1.雷州市北水桥应急抢险工程联席会议纪要（市政府工作会议纪要第 24 号）；

2.湛江市人民政府关于印发湛江市应急抢险救灾工程管理办法的通知（湛府〔2023〕6 号）；

3.市政府常务会议纪要（第 17 号）；

4.雷州市水务局关于雷州市客路镇X827线北水桥危桥改建工程建设事项准予水行政许可决定书（雷水函〔2023〕159 号）。

5.实施依据：雷州市北水桥应急抢险工程联席会议纪要（市 政府工作会议纪要第24号）；湛江市人民政府关于印发湛江市应急抢险救灾工程管理办法的通知（湛府〔2023〕6号）；市政府常务会议纪要（第17号）；雷州市水务局关于雷州市客路镇X827线北水桥危桥改建工程建设事项准予水行政许可决定书（雷水函〔2023〕159号）。

项目绩效目标

总体绩效目标：按规定完成市政府布置的北水桥抢险工程项目，完成2024年雷州市政府安排的重要任务。

当年度绩效目标：2024年内完成北水桥危桥改建工程，达成施工质量验收达标率100%、公路安全水平显著提升、项目周边群众满意度100% 的目标。
项目资金来源及使用情况

资金来源：财政预算资金。

预算安排：年初申请财政预算200万元，本级财政下达预算安排 200万元，实际到位资金200万元。

资金使用：项目实际支出200万元，支出率为100%，资金使用严格遵循相关财务制度和审批程序，无截留、挪用等违规现象，根据工程进度和质量验收情况拨付资金，保障了资金安全和有效使用。
项目实施情况

项目采取全桥拆除改造处理，改造后设计安全等级为二级，汽车荷载为公路-Ⅱ级，双向2车道，公路等级为三级公路，桥面布置为 0.5 米（防撞护栏）+7.5 米（行车道）+0.5 米（防撞护栏）=8.5 米；桥面采用 15cm 整体混凝土现浇层 + 12cm 厚 C40 混凝土桥面铺装（抗渗等级 P8），桥面横坡采用双向 1.5%。该桥已于 2024 年 2 月建设完成并通车，全部施工内容均已完成。

绩效评价概述

（一）评价目的

为深入贯彻党的十九大关于“全面实施绩效管理”的重要部署，落实中央、省、市全面实施预算绩效管理的意见和《雷州市财政局关于开展2025年雷州市财政资金绩效自评工作的通知》（雷财绩〔2025〕3号）相关要求，根据雷州市财政局的安排，对项目绩效情况开展评价，以全面反映该项目的绩效管理情况，促进该项目总结经验、发现问题、提出建议、改进工作，为规范项目管理提供参考，以便进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益。
（二）评价设计与实施

根据《雷州市财政局关于开展2025年雷州市财政资金绩效自评工作的通知》（雷财绩〔2025〕3号），通过对该项目的总体认识，系统把握评价该项目支出的效益情况，结合书面资料和资料核查情况进行自评核查，对存在的问题提出改进建议。具体实施包括以下阶段：

1.方案制订阶段

根据项目的特点和要求，组建由绩效管理、项目管理、财务管理等领域人员组成的评价工作小组，结合该项目具体情况，制订评价方案及评价指标体系。

2.组织实施阶段

正式方案提交后，具体到实施阶段，核实书面材料，进一步了解和收集该项目实施情况。为了解项目受益对象满意度，评价组对建设工地周边居民开展了实地访谈，同时对该项目进行了核查。评价组结合书面评审和资料核查情况，组织专家进行综合评分，填写项目绩效评价评分表，形成综合评价结论。

3.报告撰写阶段

根据前阶段的工作，总结项目绩效与经验，分析问题与原因，提出改进建议，撰写第三方自评核查报告初稿提交雷州市财政局，书面征求相关部门意见。根据反馈意见和补充材料修改报告后，组织安排报告的初步会审工作，根据报告初审意见和雷州市财政局组织的报告终审意见修改完善形成正式报告。

绩效评价指标体系和评分标准方法

1.评价方法

本次绩效评价综合采用比较法、因素分析法、公众评判法等进行评价，对部门整体资金的使用过程和效果做出全面、准确和客观的评价。

（1）比较法。将实施情况与绩效目标、历史情况等进行比较。

（2）因素分析法。综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素

（3）公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判。

2.评价指标体系

该项目绩效评价指标体系包括过程、产出和效益三个一级指标，其指标分值分别为20分、40分、35分、5分。过程一级指标包括资金管理（12分）和事项管理（8分）；产出一级指标包括一个二级指标：质量指标（40分）；效益一级指标包括一个经济效益指标（35分），满意度一级指标包括服务对象满意度（5分）一个二级指标，共计100分。各指标具体评分标准见项目绩效指标体系附件资料。

绩效评价结果设置为5个等级，分别为：优（90≤X≤100分）、良（80≤X＜90分）、中（70≤X＜80分）、低（60≤X＜70分）、差（0≤X＜60分）。详见表3-1：
表3-1 绩效评价结果等级划分标准

	序号
	绩效评价分值
	绩效评价结果等级

	1
	90≤X≤100分
	优

	2
	80≤X＜90分
	良

	3
	70≤X＜80分
	中

	4
	60≤X＜70分
	低

	5
	0≤X＜60分
	差

	 


三、评价结论与绩效分析

（一）总体结论

依据既定的指标体系和评分标准，经评价组综合评定，2024 年度雷州市客路镇X827线北水桥危桥改建工程项目绩效评价得分91分，评价等级为优。项目整体完成情况良好，有效实现了预期绩效目标，资金使用规范高效，工程质量达标，社会效益显著，但在群众满意度方面存在一定提升空间。

从绩效评价指标体系得分情况来看，项目的绩效在项目过程和产出方面表现优良，效益表现一般。二级指标的得分情况如图3-1所示。

3-1绩效评价得分汇总表
	一级指标
	指标分值
	评价得分
	得分率

	过程
	20.00
	20.00
	100.00%

	产出
	40.00
	36.00
	90.00%

	效益
	35.00
	32.00
	91.43%

	满意度
	5.00
	3.00
	60.00%

	评价总得分
	100.00
	91.00
	91.00%


项目绩效分析
从绩效评价指标体系得分情况来看，雷州市客路镇X827线北水桥危桥改建工程项目的绩效得分情况如下。
1.过程管理分析（指标分值20分，评价得分20分）
该指标包含资金管理、事项管理2个二级指标，指标分值20分，评价得分20 分。
（1）资金管理

 二级绩效指标“资金管理”主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。

资金到位方面，项目评价年度预算资金200万元，实际到位资金200万元，资金到位率100%，根据资金申请审批文件，资金到位与项目建设进度相匹配。

预算执行方面，项目实际到位资金200万元，实际支出200万元，资金支付率100%。

资金使用合规性方面，项目主管单位资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关债券资金管理的规定；对资金收支、成本进行专账核算，资金的拨付履行了完整的审批程序和手续；暂未发现资金使用存在下沉、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得12分。
（2）事项管理

二级绩效指标“事项管理”下设“监管有效性”1个三级指标，主要从制度建设、质量控制、资产管理等方面考核事项管理是否合规。

雷州市公路事务中心成立了专门的管理小组，建立健全管理制度，对项目建设开展质量抽检、安全检查和全程监控，及时督促施工单位及监理单位整改现场发现的问题，有效保障了项目质量和安全，监管有效性达标。得8分。
2.项目产出分析（指标分值40分，评价得分36分）
产出指标下设 “质量指标” 指标分值40分，评价得分36分。
 《建设项目质量检验评定表》显示雷州市客路镇 X827 线北水桥危桥改建工程实得分数为98.8分，施工质量验收达标率预期目标为100%，实际验收结果符合相关规范和标准，达标率98.8%，但在绩效自评中缺少产出指标的“数量指标”“时效性指标”“成本指标”分析，扣4分。 

3. 项目效益分析（指标分值35分，评价得分32分）
项目效益指标下设 “社会效益”1个二级绩效指标，指标分值35分，评价得分32分。
北水桥原本为危桥，存在严重安全隐患，改建后公路安全水平得到极大提升，有效保障了民众出行安全。但在绩效自评中对效益指标的“经济指标”“生态指标”“可持续影响”等分析不足。扣3分。            4. 项目满意度分析（指标分值5分，评价得分3分）
项目满意度指标下设“服务对象满意度”1个二级指标，指标分值5分，评价得分3分。

项目建设已严格按照规范标准执行，项目周边群众满意度预期目标为100%，实际满意度为80%。主要原因是该路段车流量大，部分村民担心桥梁承重不足，认为桥梁建设规模过小不够安全。扣2分。
四、项目主要绩效

（一）组织领导有力，保障项目推进

雷州市公路事务中心成立专门的项目领导小组和管理小组，明确各部门及人员的职责分工，加强部门间协调配合，及时解决项目实施过程中遇到的各类问题，为项目顺利推进提供了坚实的组织保障。

（二）资金管理规范，使用效益高效

建立健全资金管理制度，严格执行预算安排，资金拨付依据充分，审批程序规范，确保了资金安全、合规、高效使用，无截留、挪用等违规情况，资金支出率达 100%，有效保障了项目建设需求。

（三）建设管控严格，工程质量过硬

项目实施过程中，严格按照相关规范和标准开展建设，加强质量抽检和安全监控，及时督促整改发现的问题，确保工程质量达标。项目提前完成建设并通车，施工质量验收达标率 100%，实现了质量与效率的统一。

（四）沟通协调到位，问题解决及时

加强与市政府、相关主管部门、施工单位及周边群众的沟通协调，及时传达政策要求、反馈项目进展，广泛听取群众意见，有效化解了项目实施过程中的矛盾和问题，营造了良好的建设环境。
 五、存在问题或不足

（一）绩效管理工作不足，对绩效指标的设置、分析及跟进不够科学到位。
（二）该路段车流量大，村民担心桥梁承重不够，认为公路中心建设该桥梁过小不安全，因此部分村民对此不满意，但项目经过立项批文及规划设计，可以满足当前的交通需求，公路中心已按规范标准进行建设。 

针对这个问题可耐心向村民出示项目的建设标准和工程质量，并公示桥梁承重上限，对于超重车辆提醒谨慎行驶通过。
相关建议

（一）加强绩效管理工作，组织绩效评价小组进行学习，切实掌握绩效评价工作的方向和核心，提高工作质量。
（二）加强宣传沟通，消除群众疑虑

针对群众对桥梁建设的担忧，进一步加强宣传沟通工作。通过张贴公告、现场讲解、入户走访等方式，向群众详细介绍项目建设标准、设计依据、承重能力等关键信息，展示相关检测报告和验收资料，让群众充分了解项目建设的科学性和安全性，消除认知偏差，提高群众满意度。

（三）建立长效沟通机制，倾听群众诉求

建立健全与项目周边群众的长效沟通机制，定期收集群众意见和建议，及时回应群众关切。在类似项目实施过程中，提前开展民意调查，充分考虑群众合理诉求，将群众意见融入项目规划和建设中，提升项目的民意基础。

（四）总结经验做法，推广应用实践

全面总结本项目在组织管理、资金使用、质量管控等方面的成功经验，将其推广应用到后续类似危桥改建工程或基础设施建设项目中，不断提高项目管理水平和财政资金使用效益。

七、相关附件

雷州市客路镇X827线北水桥危桥改建工程项目绩效评分表

广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）   中国注册会计师：      

中国·广州                  中国注册会计师：  
2025年12月31日

26

